ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Организационно-финансовому плану   
ФСИН России реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» в 2020 году

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий по разделу государственные капитальные вложения, реализуемых в 2020 году**

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата публикации  и размещения извещения  об осуществлении закупки (в формате «квартал») | Дата заключения государственных контрактов  (в формате «месяц») | Плановые сроки исполнения государственных контрактов | Объемы финансирования мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **«Реконструкция и строительство следственных изоляторов»** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | УФСИН России по Брянской области, г. Брянск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Блок-склад ФБУ ИЗ-32/1 УФСИН России  по Брянской области, г. Брянск | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2021 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция инженерных сетей ФБУ ИЗ-32/1  УФСИН России по Брянской области, г. Брянск | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 1 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство блочно-модульной котельной  с инженерными сетями ФКУ СИЗО-2  УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 881,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство шлюза для пропуска транспортных средств ФКУ СИЗО-2 УФСИН России  по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 475,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Смоленской области, г. Смоленск | | | | |
| 5. | Следственный изолятор № 2 на 198 мест  (г. Вязьма, Смоленская область), строительство режимного корпуса на 228 мест | 2, 4 квартал 2020 | Апрель 2020  Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 24 783,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство модульной газовой котельной  с инженерными сетями ФКУ СИЗО-1  УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль | 3-4 квартал 2020 | Сентябрь 2020  Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 36 151 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по г. Москве | | | | |
| 7. | Строительство следственного изолятора на 2000 мест УФСИН России по г. Москве, г. Москва (1 этап – 1000 мест) | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2021 | 57 164,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Следственный изолятор № 7 на 562 места (г. Москва), реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 210 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск | 2 квартал 2020 | Май 2020 | Декабрь 2021 | 11 273 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Волгоградской области, г. Волгоград | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство котельной, реконструкция инженерных сетей ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области, г. Волгоград | 4 квартал 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2021 | 56 777,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России  по Волгоградской области, г. Фролово, Волгоградская область (2-ой этап строительства) | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 3 535 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь | | | | |
| 112. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (1 этап – 1000 мест) | 2 квартал 2019 | Июль 2019 | Декабрь 2020 | 49 019 |
|  |  |  |  |  |  |
| 113. | Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (2 этап – 500 мест) | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 35 411 |
|  |  |  |  |  |  |
| 114. | Следственный изолятор на 366 мест (г. Симферополь), строительство следственного изолятора | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 3 861 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 115. | Следственный изолятор № 1 на 522 места (г. Нальчик), строительство режимного корпуса на 260 мест, административного корпуса, хозяйственно-складских помещений, пищеблока, надземного перехода, реконструкция административного корпуса, строительство медицинской части со стационаром, переходной галереи, кинодрома, контрольно-пропускного пункта, тамбур-шлюза, предупредительного ограждения, реконструкция основного ограждения | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 15 819 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Башкортостан, г. Уфа | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | Следственный изолятор на 500 мест ГУФСИН России по Республике Башкортостан в Иглинском районе, Республика Башкортостан | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Татарстан, г. Казань | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство следственного изолятора на 1000 мест УФСИН России по Республике Татарстан, г. Казань | 1 квартал 2019 | Февраль 2019 | Декабрь 2020 | 21 725,6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Челябинской области, г. Челябинск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реконструкция пищеблока ФКУ СИЗО-1  ГУФСИН России по Челябинской области, г. Челябинск | 1 квартал 2020 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 22 184,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция инженерных сетей ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской области,  г. Златоуст, Челябинская область | 1 квартал 2020 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 36 729,8 |
|  | УФСИН России по Ханты-Мансийскому Автономному округу-Югре, г. Сургут | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 20. | Следственный изолятор № 1  на 656 мест (г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) строительство блочно-модульной котельной | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство инженерных сетей теплоснабжения  с центральным тепловым пунктом ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Ачинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 10 549 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция охранных сооружений ФКУ  СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю,  г. Канск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство здания караула ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю,  г. Канск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | 75 277,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство складов и овощехранилища  ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Канск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 53 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Кемерово | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 25. | Следственный изолятор на 500 мест (г. Белово, Кемеровская область), строительство следственного изолятора, 1 и 2 этапы | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 542 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Приморскому краю, г. Владивосток | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство следственного изолятора  на 1000 мест ГУФСИН России по Приморскому краю, г. Владивосток, (1 этап - 500 мест) | 4 квартал 2018  4 квартал 2020 | Декабрь 2018  Декабрь 2020 | Декабрь 2020  Декабрь 2022 | 51 623 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реконструкция режимного корпуса на 372 места  ФБУ ИЗ-28/1 УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск 2 очередь | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 4 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 28. | Строительство следственного изолятора  на 300 мест УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск - Камчатский | 4 квартал 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 36 846,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических  учреждений** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Владимирской области, г. Владимир | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция инженерно-технических средств охраны основного ограждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области, пос. Пакино, Владимирская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 2 158 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Воронежской области, г. Воронеж | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция зданий и сооружений ФКУ ОТБ  № 1 УФСИН России по Воронежской области  в лечебно-профилактическое учреждение, д. Кривоборье, Воронежская область | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2022 | 7 806,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция клуба под здание для проведения культурно-массовой работы ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 750,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция бани с прачечной ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области, г. Россошь, Воронежская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 584,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство очистных сооружений ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, пос. Комсомольский, Рязанская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 944,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Тамбовской области, г. Тамбов | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция здания котельной, дизельной  ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области, г. Моршанск, Тамбовская область | 2, 4 квартал 2020 | Июнь 2020  Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 26 204,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Тульской области, г. Тула | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области,  пос. Социалистический, Тульская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 68 883,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской области, г. Рыбинск, Ярославская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 57 660 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Карелия, г. Петрозаводск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство очистных сооружений  ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия, г. Медвежьегорск, Республика Карелия | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 30 808 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Коми, г. Сыктывкар | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство наружных канализационных сетей  ФКУ ЛПУБ-18 УФСИН России по Республике Коми, г. Ухта, Республика Коми | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 1 634,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Два общежития ФКУ ИК-4 УФСИН России по Вологодской области, г. Сокол, Вологодской области | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство лечебно-профилактического учреждения УФСИН России по Вологодской области, г. Вологда | 2 квартал 2019 | Июнь 2019 | Декабрь 2021 | 7 045,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Калининградской области, г. Калининград | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство блочно-модульной котельной ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калининградской области, пос. Колосовка, Калининградская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 713 |
|  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области,  г. Калининград | 1 квартал 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 2 800 |
|  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области,  г. Калининград | 1 квартал 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 1 907,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области, пос. Славяновка, Калининградская область | 1 квартал 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 2 700 |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство здания штрафного изолятора с помещениями камерного типа ФКУ ИК-13 УФСИН России по Калининградской области,  пос. Славяновка, Калининградская область | 1 квартал 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 2 083,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Калмыкия, г. Элиста | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство очистных сооружений ФКУ КП-3  ФСИН России по Республике Калмыкия, пос. Вахтовый, Республика Калмыкия | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 3 698,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Краснодарскому краю, г. Краснодар | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю,  пос. Двубратский, Краснодарский край | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 852,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция административного здания  с устройством помещений для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, г. Армавир, Краснодарский край | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция административного здания  с устройством помещений для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, г. Хадыженск, Краснодарский край | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция туберкулезного легочно-хирургического отделения режимного корпуса № 2 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, г. Краснодар | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 950 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция ФКУ ИК-1 УФСИН России  по Республике Крым и г. Севастополю со строительством единых помещений камерного типа на 20 мест, г. Симферополь, Республика Крым | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 3 215 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Дагестан, г. Махачкала | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство общежития на 250 мест ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан, пос. Новое Тюбе, Республика Дагестан | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 1 054,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Чеченской Республике, г. Грозный | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство ФКУ КП-3 УФСИН России  по Чеченской Республике, г. Аргун, Чеченская Республика (2 пусковой комплекс) | 2 квартал 2019 | Май 2019 | Декабрь 2020 | 10 729 |
|  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство медицинской части ФКУ ИК-2  УФСИН России по Чеченской Республике,  с. Чернокозово, Чеченская Республика | 4 квартал 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 49 915 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 27. | Исправительная колония № 4 (пос. Куяр, Республика Марий Эл), строительство очистных сооружений | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 3 493 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Мордовия, пос. Явас | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 28. | Исправительная колония № 1 (пос. Сосновка, Республика Мордовия) строительство общежития на 200 мест | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 2 430 |
|  |  |  |  |  |  |
| 29. | Исправительная колония № 5 (пос. Леплей, Республика Мордовия) строительство общежития на 200 мест | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 729 |
|  |  |  |  |  |  |
| 30. | Строительство лечебных корпусов (туберкулезное, инфекционное, дерматовенерологическое отделения) ФКУ ЛПУ-21 УФСИН России  по Республике Мордовия, пос. Барашево, Республика Мордовия | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2021 | 501 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Удмуртской Республике, г. Ижевск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 31. | Строительство лечебного корпуса ФКУ ИК-8 УФСИН России по Удмуртской Республике, пос. Хохряки, Удмуртская Республика | 4 квартал 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2020 | 2 084 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Чувашской Республике, г. Чебоксары | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 32. | Строительство сетей канализации ФКУ ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике,  г. Чебоксары | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 33. | Строительство сетей канализации ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике,  г. Новочебоксарск, Чувашская Республика | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 2 113 |
|  |  |  |  |  |  |
| 34. | Строительство больницы ФКУ ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, г. Чебоксары | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 9 783,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Оренбургской области, г. Оренбург | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 35. | Строительство многопрофильной соматической больницы ФКУ ИК-4 УФСИН России  по Оренбургской области, г. Оренбург | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 2 550,7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Пермскому краю, г. Пермь | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 36. | Строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ ГУФСИН России по Пермскому краю, г. Пермь | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 10 469,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Самарской области, г. Самара | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство общежития на 45 мест ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, пос. Волжский, Самарская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 14 833,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Саратовской области, г. Саратов | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 38. | Строительство блочно-модульной котельной, газопровода ФКУ ИК-23 УФСИН России  по Саратовской области, пос. Каменский, Саратовская область | 1 квартал 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 30 125 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Курганской области, г. Курган | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 39. | Реконструкция здания бани с прачечной  ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области, с. Иковка, Курганская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 19 827 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Свердловской области, г. Екатеринбург | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 40. | Строительство общежития дома ребенка ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области, г. Нижний Тагил, Свердловская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2022 | 5 180 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 41. | Строительство централизованных сетей водоснабжения ФКУ ИК-1 УФСИН России  по Республике Алтай, с. Майма, Республика Алтай | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 419,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 42. | Строительство склада вооружения, специальных средств и боеприпасов ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Алтай, с. Майма, Республика Алтай | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 82,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Тыва, г. Кызыл | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 43. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, г. Кызыл | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 1 511,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Хакасия, г. Абакан | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 44. | Строительство бани-санпропускника с прачечной ФКУ ИК-28 УФСИН России по Республике Хакасия, р.п. Усть-Абакан, Республика Хакасия | 1 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 1 643,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 45. | Строительство сетей канализации ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия, пос. Пригорск, Республика Хакасия | 1 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 1 263 |
|  |  |  |  |  |  |
| 46. | Строительство зданий для проведения длительных свиданий ФКУ ИК-28 УФСИН России по Республике Хакасия, р.п. Усть-Абакан, Республика Хакасия | 1 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 356 |
|  |  |  |  |  |  |
| 47. | Строительство котельной и инженерных сетей ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия, пос. Пригорск, Республика Хакасия | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 48. | Строительство овощехранилища, складов, гаража на 9 машин ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 205 |
|  |  |  |  |  |  |
| 49. | Реконструкция инженерно-технических средств охраны и надзора ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 046 |
|  |  |  |  |  |  |
| 50. | Строительство режимного корпуса ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 2 494 |
|  |  |  |  |  |  |
| 51. | Строительство общежития на 200 мест ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 012 |
|  |  |  |  |  |  |
| 52. | Строительство кухни со столовой ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 834 |
|  |  |  |  |  |  |
| 53. | Строительство бани с прачечной ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Минусинск, Красноярский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 938 |
|  |  |  |  |  |  |
| 54. | Реконструкция общежития дома ребенка со строительством перехода ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 195 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 55. | Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область | 1 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 2 344,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 56. | Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область | 2 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 1 057,2 |
|  |  |  |  |  |  |
| 57. | Строительство лечебного корпуса (терапевтическое отделение, психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск | 2 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 585 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Кемерово | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 58. | Строительство котельной, реконструкция сетей ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, г. Кемерово | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 6 094 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Новосибирской области, г. Новосибирск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 59. | Реконструкция котельной под центральный тепловой пункт, строительство теплотрассы ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, Новосибирская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 935 |
|  |  |  |  |  |  |
| 60. | Строительство медицинской части ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области,  пос. Раисино, Новосибирская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 1 760 |
|  |  |  |  |  |  |
| 61. | Строительство лечебного корпуса ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области,  с. Раздольное, Новосибирская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 4 087,2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Омской области, г. Омск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 62. | Реконструкция наружных сетей канализации  ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области,  г. Исилькуль, Омская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 12 184 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Томской области, г. Томск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 63. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области, г. Томск | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 42 473 |
|  |  |  |  |  |  |
| 64. | Строительство блочно-модульной газовой котельной ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области, пос. Дзержинское, г. Томск | 2 квартал 2019 | Июнь 2019 | Декабрь 2020 | 442 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита | | | | |
|  |  | | | | |
| 65. | Реконструкция (восстановление) ФКУ ИК-10 УФСИН России по Забайкальскому краю  в колонию особого режима (2 этап строительства) г. Краснокаменск Забайкальского края | 4 квартал 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2020 | 3 357 |
|  |  |  |  |  |  |
| 66. | Строительство общежития на 200 мест ФКУ ИК-8 УФСИН России по Забайкальскому краю, пос. Карымское, Забайкальский край | 1 квартал 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 5 674,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 67. | Исправительная колония № 7 (пос. Оловянная, Забайкальский край), строительство котельной  и тепловых сетей | 2 квартал 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2021 | 170,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 68. | Строительство очистных сооружений ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому краю, г. Чита | 3 квартал 2020 | Сентябрь 2020 | Декабрь 2020 | 14 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Республике Саха (Якутия), г. Якутск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 69. | Строительство очистных сооружений ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Саха (Якутия),  г. Якутск | 4 квартал 2019 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | 1 912,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ГУФСИН России по Приморскому краю, г. Владивосток | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 70. | Строительство канализационно-насосной станции  с коллектором ФКУ ИК-6 ГУФСИН России  по Приморскому краю, г. Спасск-Дальний, Приморский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 207,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 71. | Строительство канализационно-насосной станции  с коллектором ФКУ ИК-29 ГУФСИН России  по Приморскому краю, г. Большой Камень, Приморский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 1 536,6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 72. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, г. Советская Гавань, Хабаровский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 2 195,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 73. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю,  мкр. Старт, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 2 420,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 74. | Строительство больницы ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области, г. Благовещенск, Амурская область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 1 084 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 75. | Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2021 | 48 017 |
|  |  |  |  |  |  |
| 76. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Елизово, Камчатский край | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 318,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 77. | Реконструкция инженерных сетей ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 222,9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Сахалинской области, г. Южно- Сахалинск | | | | |
|  |  | | | | |
| 78. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области,  г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 4 028,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 79. | Строительство склада хранения вооружения  УФСИН России по Сахалинской области,  г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 1 256 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 80. | Строительство склада хранения вооружения  ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Бира, Еврейская автономная область | 4 квартал 2020 | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 424,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 81. | Строительство котельной ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области,  пос. Будукан, Еврейская автономная область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 90,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 82. | Строительство очистных сооружений ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 2 052 |
|  |  |  |  |  |  |
| 83. | Строительство сетей теплоснабжения ФКУ КП-4 УФСИН России по Еврейской автономной области, г. Биробиджан, Еврейская автономная область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 109,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| 84. | Строительство медицинской части ФКУ ИК-10 УФСИН России по Еврейской автономной области, пос. Будукан, Еврейская автономная область | 4 квартал 2018 | Декабрь 2018 | Декабрь 2020 | 114,2 |

Врио начальника УКСНЭР ФСИН России

действительный государственный

советник Российской Федерации 3 класса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Могильников

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.